개발팀 주간 보고서

5/25 ~ 5/29

| 황준하 | 김주하 | 주순태 | 고혁준 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Terra Total 기능 구현 2. 공영측기 미팅 3. 면접 | 1. CORS -Ntrip 접속 안되는 문제 해결 -홍제동 정지측량 지원 2.TMOS -인수인계 자료 정리 | 1. TerraLink - 보안 관련 수정 - YSC 업로드 시 KNGeoid 26으로 설정되는 현상 확인 및 수정 - DB 내 해당 계정의 Geoid 정보가 모두 24로 설정된 상태 확인 - 앱에서 프로젝트 초기화 후 재업로드가 불가능한 현상 분석 진행 - 내보내기 기능 요구사항 반영 - CAD 점 마커 및 DWG 다운로드 오류 수정 2. TerraSurvey-Web - 네트워크 RTK 서비스 현황 기능 추가 - 제품 페이지 디자인 개선 3. 멀티빔 - South사 커뮤니케이션 및 일정 조율 완료 - 라이선스 재발급 지원 업무 수행 4. 개발실 운영 - 개발실 신입 직원 면접 진행 - 채용 관련 회의 참석 - 개발실 환경 정리 및 청소 진행 | 1. Figma 화면 업데이트 2. 측정 내역 화면 개선 3. 수정 기능 구현 4. 엑셀 기능 추가 및 개선 5. 측정 화면 재작업 6. 간편 측정 화면 개선 |

6/1 ~ 6/5

| 황준하 | 김주하 | 주순태 | 고혁준 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Terra Total 새로운 SDK 적용 2. Terra Total 영업팀 전달 | 1. CORS+TMOS 인수인계 진행 | 1. TerraLink SQL 인젝션 대비 추가 개발 2. 새로운 서버 컴퓨터 견적 | - 측정 데이터 저장 기능 추가(DB) - 프로젝트 필터링 로직 - 플레이 스토어 일정 수립 - +@ 미비 사항 확인 |